UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ	                    Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

Số: 3114 /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày  06  tháng  9  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên

Pù Luông, giai đoạn 2011-2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng; Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mời 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-BNN-KL ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án "Chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UB ngày 27/3/1999; Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 07/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 1999-2005, giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch Khu bảo BTTN Pù Luông, giai đoạn 2008 – 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1493/SKHĐT-KTNN ngày 23/8/2010 về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch đầu tư phát triển Khu BTTN Pù Luông, giai đoạn 2011-2015.

2. Chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

3. Phạm vi và quy mô:

- Phạm vi: Thuộc địa bàn 5 xã huyện Quan Hóa và 4 xã huyện Bá Thước (Quan Hóa: 4.537,33 ha; Bá Thước: 12.627,95 ha).

- Quy mô: 17.165,83 ha (16.983,6 ha theo kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh; quy hoạch thêm 181,23 ha tại Tiểu khu 75, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước và 0,5 ha tại Tiểu khu 52, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa; 0,5 ha đã xây dựng các Trạm bảo vệ rừng: Phú Lệ, Thanh Xuân, Thành Lâm, Cổ Lũng và Hạ Trung).

- Phân chia các phân khu chức năng:

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích 8.876,26 ha (theo kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh).

+ Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 7.892,34 ha (theo kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh).

+ Phân khu hành chính dịch vụ: Diện tích 216 ha, gồm: Khu 1, diện tích 1 ha tại xã Lâm Xa huyện Bá Thước; khu 2, diện tích 214 ha tại xã thành Sơn huyện Bá Thước; khu 3, diện tích 0,5 ha tại xã Phú Lệ huyện Quan Hóa;  các Trạm Kiểm lâm và trạm bảo vệ rừng (Phú Lệ, Thanh Xuân, Thành Lâm, Cổ Lũng, Hạ Trung, Son Bá Mười), diện tích 0,5 ha.

* Vùng đệm: Diện tích 30.000 ha, thuộc diện tích các xã có các phân khu chức năng nêu trên.

4. Mục tiêu:

Xây dựng Khu BTTN Pù Luông phát triển lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có của khu bảo tồn và vùng đệm.

Bảo vệ được 16.982,6 ha diện tích rừng đặc dụng và các loài động, thực vật hiện có, đặc biệt là các loài đặc hữu và quý hiếm.

Đẩy mạnh các hoạt động về bảo tồn nhằm phục hồi môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao năng lực phòng hộ phía Đông lưu vực sông Mã.

Thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững; góp phần phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng, đặc biệt là vùng đệm.

5. Nhiệm vụ:

5.1. Chương trình quản lý bảo vệ rừng.

Khoán bảo vệ rừng 6.810 ha; xây dựng 1 bể chứa nước, 1 bảng niêm yết bảo vệ rừng, 200 cột mốc, 1 chòi canh lửa.

Thực hiện 300 cuộc họp tuyên truyền tại các thôn bản; in 30.000 tờ lịch tuyên truyền, 30.000 tờ rơi và tờ bướm; tổ chức 1 khóa tập huấn kỹ năng bảo tồn đa dạng sinh học cho các giáo viên tiểu học và trung học cơ sở.

Rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp bảo vệ rừng đã xây dựng; xây dựng quy chế bảo vệ rừng liên thôn cho các thôn giáp ranh; xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng (kiểm lâm, công an, quân đội, xã, v.v); rà soát, xây dựng quy chế, phương án bảo vệ rừng mới.

Bố trí lực lượng bảo vệ rừng tại 35 tiểu khu; bổ sung, hoàn thiện 35 hồ sơ quản lý tiểu khu; thành lập câu lạc bộ xanh tại 9 xã; hỗ trợ hoạt động cho 20 tổ đội bảo vệ rừng thôn bản; thu hồi súng săn 10 đợt (100 khẩu); xây dựng 7 bảng nội quy; thực hiện tốt quản lý cưa xăng.; mua sắm trang thiết bị phục vụ QLBVR.

5.2. Chương trình phục hồi sinh thái.

Khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng đặc dụng 2.000 ha; trồng rừng sản xuất 288 ha, chăm sóc rừng trồng 100 ha.

Trồng rừng đặc dụng 150 ha; chăm sóc rừng trồng 540 ha; trồng vườn thực vật 94,6 ha; chuyển hoá rừng giống Lát 20 ha; sản xuất 150 vạn cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của cộng đồng; quy hoạch khu cứu hộ động vật hoang dã.

5.3. Chương trình nghiên cứu khoa học.

Tổ chức 1 khóa tập huấn về phương pháp điều tra đa dạng sinh học, 1 khóa tập huấn về giám sát đa dạng sinh học, 1 khóa tập huấn về thiết lập hệ thống thông tin địa lý nhằm quản lý các loài và sinh cảnh quan trọng cho cán bộ khu bảo tồn.

Tổ chức 3 đợt điều tra cơ bản về các loài thực vật quý hiếm (Tuế, Hạt trần, Mun); 4 đợt điều tra cơ bản, đánh giá về các nhóm động vật (thú, chim, bò sát, lưỡng cư, bướm ngày, cá,...); 2 đợt điều tra xác định phân bố của hệ thống trảng cỏ, làm cơ sở cho động vật ăn cỏ tại khu vực Pù Luông; 5 đợt điều tra chi tiết xác định cụ thể tình trạng phân bố, xây dựng chương trình giám sát đối với các loài động thực vật quý hiếm, đang bị nguy cấp (Voọc xám, Lan hài, Lan Kim tuyến, Rùa sa nhân, Voọc mông trắng); 02 đợt điều tra sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Xây dựng báo cáo đa dạng sinh học Pù Luông, lập danh mục động thực vật Pù Luông; thiết kế chương trình giám sát đa dạng sinh học cho các loài và sinh cảnh chính; thực hiện giám sát sinh cảnh tại những khu vực rừng có chất lượng tốt (tại 2 hệ sinh thái núi đá vôi và núi đất); xây dựng cơ sở dữ liệu Excel cho các hoạt động bảo tồn.

Nghiên cứu, thực hiện 2 mô hình nuôi trồng thử nghiệm các loài Cua đá, ốc đá, để tạo ra các sản phẩm cho người dân trong vùng đệm Khu bảo tồn; 2 mô hình nuôi gà rừng; 2 mô hình nuôi  nhím; thử nghiệm 2 mô hình gây nuôi các loài cây mắc khẻn, gấc rừng, tạo ra các sản phẩm cho người dân vùng đệm.

5.4. Chương trình phát triển kinh tế vùng đệm.

Thực hiện mô hình quỹ tín dụng với kinh phí 417 triệu đồng.

Tổ chức 6 lớp tập huấn về lập kế hoạch phát triển thôn bản; 9 lớp tập huấn về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; 5 lớp tập huấn thú y viên thôn bản.

Xây dựng 9 mô hình cải tạo đàn gia súc, gia cầm; 1 mô hình bếp lò cải tiến (500 bếp); 5 mô hình canh tác trên đất dốc; 3 mô hình chăn nuôi lợn Cỏ; 4 mô hình chăn nuôi Vịt Cổ Lũng; 5 mô hình trồng Cỏ làm thức ăn cho gia súc; 4 mô hình trồng rau sạch; 1 mô hình trồng hoa đào tại Son, Bá, Mười.

Xây dựng 3 công trình nước sạch; 3 công trình kênh mương.

Nhân rộng mô hình lâm nghiệp cộng đồng (01 mô hình).

5.5. Chương trình du lịch sinh thái.

Xây dựng trung tâm du khách và trung tâm thông tin du khách; 10 km đường bậc đá leo núi, đường mòn diễn giải; 1 bến thuyền du lịch; 2 bản làng du lịch sinh thái; 2 điểm dừng chân; mua 1 thuyền du lịch Sông Mã.

Xây dựng 5 bảng nội quy, bảng chỉ dẫn du lịch; xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái Pù Luông; hỗ trợ 20 nhà nghỉ phát triển du lịch sinh thái.

Tổ chức 1 khóa tập huấn kỹ năng quản lý du lịch sinh thái cho chính quyền địa phương và các ban quản lý thôn bản; 2 khóa đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên địa phương; 1 khóa đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên Khu bảo tồn.

Tổ chức 1 hội thảo kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các tour du lịch và đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch tại khu BTTN Pù Luông.

Xây dựng trang web Pù Luông; 1 bộ phim quảng bá có tính giáo dục về Khu bảo tồn; bộ tài liệu quảng bá, giáo dục môi trường về Khu bảo tồn.

Cho thuê môi trường rừng khu bảo tồn; bán vé tham quan Khu bảo tồn.

5.6. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Xây dựng 1 Trạm Kiểm lâm; sửa chữa nâng cấp 2 trạm Kiểm lâm.

Xây dựng phân khu hành chính dịch vụ gồm: Nhà làm việc của Ban quản lý và các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm, nhà xe, nhà ở cho cán bộ, nhà bảo vệ, hội trường.

Xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng (10 km).

5.7. Nâng cấp Khu BTTN Pù Luông lên Vườn quốc gia Pù Luông.

Để phát triển Khu BTTN Pù Luông lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có của khu bảo tồn và vùng đệm, cắn cứ các quy định của pháp luật, các tiêu chí của Luật đa dạng sinh học, Khu BTTN Pù Luông đầy đủ các điều kiện để nâng cấp lên Vườn quốc gia Pù Luông.

6. Khái toán vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư : 164.903 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn đã được phê duyệt:                            83.474 triệu đồng.

+ Vốn đề nghị phê duyệt mới:                      81.429 triệu đồng.

*  Phân theo hạng mục đầu tư.

* Chi phí thường xuyên:                                11.500 triệu đồng.

- Chương trình quản lý bảo vệ rừng:                3.206 triệu đồng

- Chương trình phục hồi sinh thái:                   5.995 triệu đồng

- Chương trình nghiên cứu khoa học:              4.855  triệu đồng

- Chương trình phát triển kinh tế vùng đệm:   7.487 triệu đồng

- Chương trình du lịch sinh thái: 	           83.110 triệu đồng

- Xây dựng CSHT  quản lý:                             48.750 triệu đồng

* Phân theo nguồn vốn đầu tư.

- Ngân sách địa phương:                                  44.150 triệu đồng.

- Trung ương hỗ trợ có mục tiêu:                   104.816 triệu đồng.

- Vốn huy động hợp pháp khác:                      15.937 triệu đồng.

* Phân kỳ đầu tư theo các năm.

- Năm 2011: 33.810 triệu đồng.

- Năm 2012: 32.311 triệu đồng.

- Năm 2013: 29.988 triệu đồng.

- Năm 2014: 33.338 triệu đồng.

- Năm 2015: 35.456 Triệu đồng.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

7. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015).

8. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; hàng năm lập kế hoạch vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng năm xây dựng kế hoạch nội dung công việc cụ thể, lập dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, UBND huyện Bá Thước và các Sở, Ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai phạm trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về nguồn vốn  thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, NN (2).

(Trực97.KehoachPuLuong)						(đã ký)

Trịnh Văn Chiến

| Phụ biểu 1: |
| --- |
| TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU BTTN PÙ LUễNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 |
| (Kốm theo Quyết định số: 3114 /QĐ-UBND ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ) |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |
| Số TT | Nội dung đầu tư | Kinh phớ thực hiện | Ghi chỳ |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  | NSĐP | NSTW | Vốn khỏc |  |
|  | Tổng số | 164.903 | 44.150 | 104.816 | 15.937 |  |
| I | Chi phớ thường xuyờn | 11.500 | 11.500 |  |  |  |
| II | Chương trỡnh quản lý bảo vệ rừng | 3.206 | 650 | 971 | 1.585 |  |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt (theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2009) | 971 |  | 971 |  |  |
| - | Thực hiện khoỏn bảo vệ rừng | 681 |  | 681 |  |  |
| - | Xõy dựng bể chứa nước | 120 |  | 120 |  |  |
| - | Xõy dựng bảng niờm yết | 100 |  | 100 |  |  |
| - | Xõy dựng cột mốc | 20 |  | 20 |  |  |
| - | Xõy dựng chũi canh lửa | 50 |  | 50 |  |  |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 2.235 | 650 |  | 1.585 |  |
| - | Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn | 150 | 150 |  |  |  |
| - | In ấn lịch tuyờn truyền | 150 |  |  | 150 |  |
| - | In ấn tờ rơi, tờ bướm | 150 |  |  | 150 |  |
| - | Tập huấn kỹ năng bảo tồn đa dạng sinh học cho các giáo viờn tiểu học và trung học cơ sở tại 9 xó trong khu (ToT) | 150 |  |  | 150 |  |
| - | Rà soỏt, bổ sung cỏc quy chế BVR đó xõy dựng; xõy dựng quy chế, phương ỏn bảo vệ rừng mới | 50 | 50 |  |  |  |
| - | Xõy dựng quy chế bảo vệ rừng liờn thụn cho cỏc thụn giỏp ranh với KBT | 30 |  |  | 30 |  |
| - | Xõy dựng cơ chế phối hợp với cỏc Hạt Kiểm lõm vựng giỏp ranh | 60 |  |  | 60 |  |
| - | Xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng (kiểm lâm, công an, quân đội, xó, v.v) và triển khai tuần tra | 110 | 55 |  | 55 |  |
| - | Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý Tiểu khu | 175 | 175 |  |  |  |
| - | Thành lập cõu lạc bộ xanh tại cỏc xó | 90 |  |  | 90 |  |
| - | Hỗ trợ hoạt động cho các tổ đội bảo vệ rừng thôn bản | 180 |  |  | 180 |  |
| - | Thu hồi súng săn | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Xõy dựng hệ thống bảng nội quy | 70 | 70 |  |  |  |
| - | Quản lý cưa xăng. | 50 | 50 |  |  |  |
| - | Mua xe mỏy hỗ trợ cho cụng tỏc tuần tra rừng tại cỏc Trạm | 180 |  |  | 180 |  |
| - | Mua mỏy vi tớnh hỗ trợ cho cỏc Trạm | 90 |  |  | 90 |  |
| - | Mua sắm cỏc Trang thiết bị phục vụ tuần tra rừng như: mỏy quay phim, mỏy ảnh kỹ thuật số, lều, vừng phục vụ tuần tra, mỏy scan, GPS, mỏy fax, mỏy in màu | 450 |  |  | 450 |  |
| III | Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi | 5.995 |  | 5.545 | 450 |  |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt( theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2009) | 1.786 |  | 1.786 |  |  |
| - | Khoỏn khoanh nuụi tỏi sinh tự nhiờn | 200 |  | 200 |  |  |
| - | Trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg | 1.296 |  | 1.296 |  |  |
| - | Chăm sóc rừng trồng | 290 |  | 290 |  |  |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 4.209 |  | 3.759 | 450 |  |
| - | Trồng mới rừng đặc dụng | 1.500 |  | 1.500 |  |  |
| - | Chăm sóc rừng trồng | 240 |  | 240 |  |  |
| - | Trồng vườn thực vật | 1.419 |  | 1.419 |  |  |
| - | Chuyển hoỏ rừng trồng Lỏt hoa thành rừng giống | 600 |  | 600 |  |  |
| - | Sản xuất cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của cộng đồng | 450 |  |  | 450 |  |
| IV | Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học | 4.855 | 3.650 |  | 1.205 |  |
| - | Tổ chức tập huấn về các phương pháp điều tra đa dạng sinh học cho cán bộ KBT | 80 |  |  | 80 |  |
| - | Tập huấn về giám sát đa dạng sinh học cho cán bộ KBT | 100 |  |  | 100 |  |
| - | Tập huấn và thiết lập một hệ thống thụng tin địa lý nhằm quản lý các loài và sinh cảnh quan trọng | 80 |  |  | 80 |  |
| - | Tiếp tục điều tra cơ bản về các nhóm thực vật quý hiếm: Tuế, Hạt trần, Mun | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Tiếp tục điều tra cơ bản về các nhóm động vật: Bướm ngày, động vật, cá. | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Điều tra xác định phân bố của hệ thống trảng cỏ, làm cơ sở cho động vật ăn cỏ tại khu vực Pự Luụng | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Điều tra chi tiết xác định cụ thể tỡnh trạng phõn bố, xõy dựng Chương trỡnh giỏm sỏt đối với các loài động thực vật quý hiếm, đang bị nguy cấp: Voọc xỏm, Lan hài, Lan Kim tuyến, Rựa sa nhõn, Voọc mụng trắng | 750 | 750 |  |  |  |
| - | Điều tra đánh giá về thú, chim, bũ sỏt, lưỡng cư | 400 |  |  | 400 |  |
| - | Tiến hành điều tra sử dụng TNTN để xác định những nhu cầu hiện tại đối với các lâm sản và cỏc nguồn lõm sản | 180 |  |  | 180 |  |
| - | Điều tra cụ thể nguồn tài nguyờn thiờn nhiờn để xác định giới hạn sử dụng bền vững tài nguyờn thiờn nhiờn tại cỏc thụn bản mục tiờu | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xây dựng báo cáo đa dạng sinh học, lập danh mục động thực vật Pự Luụng | 200 | 200 |  |  |  |
| - | Thiết kế chương trỡnh giỏm sỏt đa dạng sinh học cho các loài và sinh cảnh chớnh | 150 |  |  | 150 |  |
| - | Thực hiện giám sát sinh cảnh tại những khu vực rừng có chất lượng tốt tại 2 hệ sinh thái núi đá vôi và nỳi đất. | 200 | 200 |  |  |  |
| - | Xõy dựng cơ sở dữ liệu Excel cho các hoạt động bảo tồn | 15 |  |  | 15 |  |
| - | Nghiờn cứu, nuụi trồng thử nghiệm cỏc loài Cua đá, ốc rừng, để tạo ra các sản phẩm cho người dân trong vựng đệm Khu bảo tồn. | 600 | 600 |  |  |  |
| - | Thực hiện mụ hỡnh nuụi gà rừng | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Thực hiện mụ hỡnh nuụi nhớm | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Nghiờn cứu, gõy trồng thử nghiệm cỏc loài cõy mắc khẻn, gấc rừng, để tạo ra các sản phẩm cho người dân trong vựng đệm KBT | 400 | 400 |  |  |  |
| V | Chương trỡnh phỏt triển kinh tế vựng đệm | 7.487 |  |  | 7.487 |  |
| - | Thực hiện mụ hỡnh quỹ tớn dụng | 417 |  |  | 417 |  |
| - | Tập huấn về lập kế hoạch phỏt triển thụn bản cho BQL thụn bản | 480 |  |  | 480 |  |
| - | Tập huấn cho người dõn về phỏt triển sản xuất nụng lõm nghiệp | 360 |  |  | 360 |  |
| - | Tập huấn thỳ y viờn thụn bản | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh cải tạo đàn gia sỳc, gia cầm | 1.800 |  |  | 1.800 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh bếp lũ cải tiến | 400 |  |  | 400 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc | 250 |  |  | 250 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi lợn Cỏ | 150 |  |  | 150 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Vịt Cổ Lũng | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng Cỏ làm thức ăn cho gia súc | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng hoa đào tại Son, Bỏ, Mười | 30 |  |  | 30 |  |
| - | Xõy dựng cụng trỡnh nước sạch | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| - | Xõy dựng cụng trỡnh kờnh mương | 900 |  |  | 900 |  |
| - | Nhõn rộng mụ hỡnh lõm nghiệp cộng đồng | 400 |  |  | 400 |  |
| VI | Chương trỡnh du lịch sinh thỏi | 83.110 | 2.600 | 78.300 | 2.210 |  |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt (theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 20/01/2009) | 80.300 | 2.000 | 78.300 |  |  |
| - | Xõy dựng trung tõm du khỏch và trung tõm thụng tin du khỏch | 60.000 | 2.000 | 58.000 |  |  |
| - | Xây dựng đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải | 9.000 |  | 9.000 |  |  |
| - | Xõy dựng bến thuyền du lịch | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| - | Xõy dựng cỏc bản làng du lịch | 8.000 |  | 8.000 |  |  |
| - | Xây dựng các điểm dừng chân | 800 |  | 800 |  |  |
| - | Mua thuyền du lịch Sụng Mó | 500 |  | 500 |  |  |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 2.810 | 600 |  | 2.210 |  |
| - | Xõy dựng cỏc bảng nội quy, bảng chỉ dẫn du lịch | 100 |  |  | 100 |  |
| - | Xõy dựng và hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái Pự Luụng | 300 |  |  | 300 |  |
| - | Tiếp tục hỗ trợ cỏc chủ nhà nghỉ du lịch sinh thỏi | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| - | Tập huấn kỹ năng quản lý du lịch sinh thái cho chính quyền địa phương và cỏc BQL thụn bản | 70 |  |  | 70 |  |
| - | Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viờn địa phương | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viờn KBT | 100 |  |  | 100 |  |
| - | Tổ chức hội thảo kờu gọi cỏc doanh nghiệp tổ chức cỏc tour du lịch và đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch tại Khu BTTN Pự Luụng | 600 | 600 |  |  |  |
| - | Xõy dựng trang web Pự Luụng | 200 |  |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng phim quảng bỏ cú tớnh giỏo dục về KBT | 180 |  |  | 180 |  |
| - | Làm tài liệu quảng bỏ cú tớnh giỏo dục về KBT | 60 |  |  | 60 |  |
| VII | Xõy dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý | 48.750 | 25.750 | 20.000 | 3.000 |  |
| - | Xõy dựng Trạm Kiểm lõm Thanh Xuõn | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| - | Sửa chữa nõng cấp trạm Kiểm lõm Thành Lõm, Cổ Lũng | 600 | 600 |  |  |  |
| - | Xõy dựng Trạm Kiểm lõm Son Bỏ Mười (cấp vốn bổ sung) | 850 | 850 |  |  |  |
| - | Xõy dựng phõn khu hành chớnh dịch vụ gồm: Nhà làm việc của Ban quản lý và cỏc phũng chuyờn mụn; Hạt Kiểm lõm; nhà xe, nhà ở cho cỏn bộ; nhà bảo vệ; hội trường..... | 39.800 | 19.800 | 20.000 |  |  |
| - | Xây dựng tuyến đường tuần tra | 6.000 | 3.000 |  | 3.000 |  |
| Ghi chú: Tổng kinh phí thực hiện nêu trên chỉ là mức khái toán. Trên cơ sở kế hoạch đợc duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông, hàng năm lập kế hoạch vốn chi tiết trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức thực hiện. |

| Phụ biểu 2: |
| --- |
| TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU BTTN PÙ LUễNG, GIAI ĐOẠN 2011-2015 |
| (Kốm theo Quyết định số: 3114 /QĐ-UBND ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ) |
| Đơn vị tính: triệu đồng |
| TT | Nội dung đầu tư | Tổng kinh phớ | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|  | Tổng số | 164.903 | 33.810 | 32.311 | 29.988 | 33.338 | 35.456 |
| I | Chi phớ thường xuyờn | 11.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| II | Chương trỡnh quản lý bảo vệ rừng | 3.206 | 1.428 | 730 | 360 | 460 | 228 |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt (theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2009) | 971 | 293 | 225 | 220 | 220 | 13 |
| - | Thực hiện khoỏn bảo vệ rừng | 681 | 113 | 115 | 220 | 220 | 13 |
| - | Xõy dựng bể chứa nước | 120 | 60 | 60 |  |  |  |
| - | Xõy dựng bảng niờm yết | 100 | 60 | 40 |  |  |  |
| - | Xõy dựng cột mốc | 20 | 10 | 10 |  |  |  |
| - | Xõy dựng chũi canh lửa | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 2.235 | 1.135 | 505 | 140 | 240 | 215 |
| - | Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | In ấn lịch tuyờn truyền | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | In ấn tờ rơi, tờ bướm | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | Tập huấn kỹ năng bảo tồn đa dạng sinh học cho các giáo viờn tiểu học và trung học cơ sở tại 9 xó trong khu (ToT) | 150 | 150 |  |  |  |  |
| - | Rà soỏt, bổ sung cỏc quy chế BVR đó xõy dựng; xõy dựng quy chế, phương ỏn bảo vệ rừng mới | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | Xõy dựng quy chế bảo vệ rừng liờn thụn cho cỏc thụn giỏp ranh với KBT | 30 | 30 |  |  |  |  |
| - | Xõy dựng cơ chế phối hợp với cỏc Hạt Kiểm lõm vựng giỏp ranh | 60 | 30 | 30 |  |  |  |
| - | Xõy dựng kế hoạch phối hợp với chớnh quyền, cỏc cơ quan chức năng (kiểm lâm, công an, quân đội, xó, v.v) và triển khai tuần tra | 110 | 55 | 55 |  |  |  |
| - | Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý Tiểu khu | 175 |  |  |  | 100 | 75 |
| - | Thành lập cõu lạc bộ xanh tại cỏc xó | 90 | 45 | 45 |  |  |  |
| - | Hỗ trợ hoạt động cho các tổ đội bảo vệ rừng thụn bản | 180 | 90 | 90 |  |  |  |
| - | Thu hồi súng săn | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - | Xõy dựng hệ thống bảng nội quy | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| - | Quản lý cưa xăng. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | Mua xe mỏy hỗ trợ cho cụng tỏc tuần tra rừng tại cỏc Trạm | 180 | 90 | 90 |  |  |  |
| - | Mua mỏy vi tớnh hỗ trợ cho cỏc Trạm | 90 | 45 | 45 |  |  |  |
| - | Mua sắm cỏc Trang thiết bị phục vụ tuần tra rừng như: mỏy quay phim, mỏy ảnh kỹ thuật số, lều, vừng phục vụ tuần tra, mỏy scan, GPS, mỏy fax, mỏy in màu | 450 | 450 |  |  |  |  |
| III | Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi | 5.995 | 1.615 | 1.696 | 908 | 888 | 888 |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt( theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2009) | 1.786 | 838 | 838 | 50 | 30 | 30 |
| - | Khoỏn khoanh nuụi tỏi sinh tự nhiờn | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg | 1.296 | 648 | 648 |  |  |  |
| - | Chăm sóc rừng trồng | 290 | 90 | 90 | 50 | 30 | 30 |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 4.209 | 777 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| - | Trồng mới rừng đặc dụng | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | Chăm sóc rừng trồng | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| - | Trồng vườn thực vật | 1.419 | 219 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | Chuyển hoỏ rừng trồng Lỏt hoa thành rừng giống | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - | Sản xuất cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của cộng đồng | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| IV | Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học | 4.855 | 510 | 1.345 | 850 | 1.150 | 1.000 |
| - | Tổ chức tập huấn về các phương pháp điều tra đa dạng sinh học cho cán bộ KBT | 80 | 80 |  |  |  |  |
| - | Tập huấn về giám sát đa dạng sinh học cho cán bộ KBT | 100 |  | 100 |  |  |  |
| - | Tập huấn và thiết lập một hệ thống thụng tin địa lý nhằm quản lý các loài và sinh cảnh quan trọng | 80 |  | 80 |  |  |  |
| - | Tiếp tục điều tra cơ bản về các nhóm thực vật quý hiếm: Tuế, Hạt trần, Mun | 300 |  |  | 100 | 100 | 100 |
| - | Tiếp tục điều tra cơ bản về các nhóm động vật: Bướm ngày, động vật, cá. | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| - | Điều tra xác định phân bố của hệ thống trảng cỏ, làm cơ sở cho động vật ăn cỏ tại khu vực Pự Luụng | 300 |  |  | 150 | 150 |  |
| - | Điều tra chi tiết xác định cụ thể tỡnh trạng phõn bố, xõy dựng Chương trỡnh giỏm sỏt đối với các loài động thực vật quý hiếm, đang bị nguy cấp: Voọc xám, Lan hài, Lan Kim tuyến, Rựa sa nhõn, Voọc mụng trắng | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - | Điều tra đánh giá về thú, chim, bũ sỏt, lưỡng cư | 400 |  | 400 |  |  |  |
| - | Tiến hành điều tra sử dụng TNTN để xác định những nhu cầu hiện tại đối với các lâm sản và cỏc nguồn lõm sản | 180 | 180 |  |  |  |  |
| - | Điều tra cụ thể nguồn tài nguyờn thiờn nhiờn để xác định giới hạn sử dụng bền vững tài nguyờn thiờn nhiờn tại cỏc thụn bản mục tiờu | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Xây dựng báo cáo đa dạng sinh học, lập danh mục động thực vật Pự Luụng | 200 |  |  |  |  | 200 |
| - | Thiết kế chương trỡnh giỏm sỏt đa dạng sinh học cho cỏc loài và sinh cảnh chớnh | 150 |  | 150 |  |  |  |
| - | Thực hiện giám sát sinh cảnh tại những khu vực rừng có chất lượng tốt tại 2 hệ sinh thái núi đá vôi và nỳi đất. | 200 | 100 |  |  |  | 100 |
| - | Xây dựng cơ sở dữ liệu Excel cho các hoạt động bảo tồn | 15 |  | 15 |  |  |  |
| - | Nghiờn cứu, nuụi trồng thử nghiệm cỏc loài Cua đá, ốc rừng, để tạo ra các sản phẩm cho người dân trong vựng đệm Khu bảo tồn. | 600 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - | Thực hiện mụ hỡnh nuụi gà rừng | 300 |  |  |  | 150 | 150 |
| - | Thực hiện mụ hỡnh nuụi nhớm | 300 |  |  |  | 150 | 150 |
| - | Nghiờn cứu, gõy trồng thử nghiệm cỏc loài cõy mắc khẻn, gấc rừng, để tạo ra các sản phẩm cho người dân trong vựng đệm KBT | 400 |  |  | 200 | 200 |  |
| V | Chương trỡnh kinh tế xó hội | 7.487 | 2.137 | 2.000 | 2.070 | 640 | 640 |
| - | Thực hiện mụ hỡnh quỹ tớn dụng | 417 | 417 |  |  |  |  |
| - | Tập huấn về lập kế hoạch phỏt triển thụn bản cho BQL thụn bản | 480 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| - | Tập huấn cho người dõn về phỏt triển sản xuất nụng lõm nghiệp | 360 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| - | Tập huấn thỳ y viờn thụn bản | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh cải tạo đàn gia sỳc, gia cầm | 1.800 |  |  | 600 | 600 | 600 |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh bếp lũ cải tiến | 400 | 200 | 200 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc | 250 | 150 | 100 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi lợn Cỏ | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Vịt Cổ Lũng | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng Cỏ làm thức ăn cho gia súc | 200 |  | 100 | 100 |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng hoa đào tại Son, Bỏ, Mười | 30 |  | 30 |  |  |  |
| - | Xõy dựng cụng trỡnh nước sạch | 1.500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| - | Xõy dựng cụng trỡnh kờnh mương | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| - | Nhõn rộng mụ hỡnh lõm nghiệp cộng đồng | 400 |  | 200 | 200 |  |  |
| VI | Chương trỡnh du lịch sinh thỏi | 83.110 | 15.370 | 14.440 | 14.000 | 18.400 | 20.900 |
| 1 | Nội dung đó được phờ duyệt (theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 20/01/2009) | 80.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 18.200 | 20.700 |
| - | Xõy dựng trung tõm du khỏch và trung tõm thụng tin du khỏch | 60.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - | Xây dựng đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải | 9.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - | Xõy dựng bến thuyền du lịch | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |
| - | Xõy dựng cỏc bản làng du lịch | 8.000 |  |  |  | 4000 | 4000 |
| - | Xây dựng các điểm dừng chân | 800 |  |  |  | 400 | 400 |
| - | Mua thuyền du lịch Sụng Mó | 500 |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Nội dung đề xuất mới | 2.810 | 1.570 | 640 | 200 | 200 | 200 |
| - | Xõy dựng cỏc bảng nội quy, bảng chỉ dẫn du lịch | 100 |  | 100 |  |  |  |
| - | Xõy dựng và hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái Pự Luụng | 300 | 300 |  |  |  |  |
| - | Tiếp tục hỗ trợ cỏc chủ nhà nghỉ du lịch sinh thỏi | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | Tập huấn kỹ năng quản lý du lịch sinh thái cho chính quyền địa phương và cỏc BQL thụn bản | 70 | 70 |  |  |  |  |
| - | Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viờn địa phương | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viờn KBT | 100 | 100 |  |  |  |  |
| - | Tổ chức hội thảo kờu gọi cỏc doanh nghiệp tổ chức cỏc tour du lịch và đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch tại Khu BTTN Pự Luụng | 600 | 600 |  |  |  |  |
| - | Xõy dựng trang web Pự Luụng | 200 | 200 |  |  |  |  |
| - | Xõy dựng phim quảng bỏ cú tớnh giỏo dục về KBT | 180 |  | 180 |  |  |  |
| - | Làm tài liệu quảng bỏ cú tớnh giỏo dục về KBT | 60 |  | 60 |  |  |  |
| VII | Xõy dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý | 48.750 | 10.450 | 9.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Xõy dựng Trạm Kiểm lõm Thanh Xuõn | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |
| - | Sửa chữa nõng cấp trạm Kiểm lõm Thành Lõm, Cổ Lũng | 600 | 300 | 300 |  |  |  |
| - | Xõy dựng Trạm Kiểm lõm Son Bỏ Mười (cấp vốn bổ sung) | 850 | 850 |  |  |  |  |
| - | Xõy dựng phõn khu hành chớnh dịch vụ gồm: Nhà làm việc của Ban quản lý và cỏc phũng chuyờn mụn; Hạt Kiểm lõm; nhà xe, nhà ở cho cỏn bộ; nhà bảo vệ; hội trường..... | 39.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - | Xây dựng tuyến đường tuần tra | 6.000 |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |